Экз.№

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ ШАБАЛИНСКОГО РАЙОНА

ул. Советская , 33, пгт. Ленинское , 612020 тел.: 89536778775, факс (883345)2-11-01, E-mail: Shabalino-ksk@mail.ru

АКТ

п. Ленинское                                                                             09 июля 2020 года

1. Основание для проведения контрольного мероприятия:

На основании  п. 4 раздела 2 Плана работы Контрольно-счётной комиссии Шабалинского района на 2020 год, утвержденного распоряжением председателя Контрольно-счетной комиссии Шабалинского района от 25.12.2019 № 30 председателем Контрольно-счетной комиссии Шабалинского района Глушковой М.Ю. совместно с заместителем прокурора Шабалинской прокуратуры Игошиным С.Г.  проведена проверка законности и результативности использования бюджетных средств, направленных в 2018-2019 годах на реализацию отдельного мероприятия «Обеспечение реализации проекта по поддержке местных инициатив» государственной программы Кировской области «Содействие развитию гражданского общества, поддержка социально ориентированных некоммерческими организаций и укрепление единства российской нации» на 2013-2021 годы.

2. Цель контрольного мероприятия:

Проверка законности и результативности использования бюджетных средств, направленных в 2018-2019 годах на реализацию отдельного мероприятия «Обеспечение реализации проекта по поддержке местных инициатив» государственной программы Кировской области «Содействие развитию гражданского общества, поддержка социально ориентированных некоммерческими организаций и укрепление единства российской нации» на 2013-2021 годы (далее – Отдельное мероприятие по обеспечению реализации  ППМИ, мероприятия).

3. Объекты контроля:

# - Администрация Ленинского городского поселения Шабалинского района Кировской области

Распорядителями кредитов в проверяемом периоде являлись:

с правом первой подписи:

#### - глава администрации поселения – Абрамов Валерий Михайлович, тел. 8(83345) 2-18-38- весь проверяемый период;

#### - заместитель главы администрации поселения – Окулова Наталья Владимировна, тел.8(83345) 2-11-96- весь проверяемый период;

#### с правом  второй подписи:

#### - главный специалист, главный бухгалтер – Жуйкова Елена Анатольевна, тел.8 (83345) 2-15-01- весь проверяемый период;

#### - ведущий специалист, бухгалтер- кассир – Юферева Светлана Евгеньевна,                          тел.8 (83345) 2-15-01- весь проверяемый период.

4.Проверяемый период:   2018 - 2019 годы.

5. Сроки проведения контрольного мероприятия:

с 25 мая  2020 года  по  09 июля  2020 года.

6. Основные положения:

Полномочия администрации поселения отражены в статье 32 Устава муниципального образования Ленинское городское поселение Шабалинского района Кировской области, утвержденного решением Ленинской городской Думы от 07.12.2005 № 3/27 (с изменениями от 16.12.2014 № 21/191) (далее – Устав).

Согласно Уставу:

Пункт 1: Администрация поселения – орган местного самоуправления, осуществляющий исполнительно-распорядительные функции.

Пункт 4: Администрация Ленинского городского поселения обладает правами юридического лица, является муниципальным казенным учреждением, имеет обособленное имущество, от своего имени приобретает и осуществляет имущественные и неимущественные права и обязанности, может быть истцом, ответчиком в судах, иметь печать, штамп, бланк с соответствующей символикой, счета в соответствии с федеральным законодательством.

Решением Ленинской городской Думы от 28.02.2006 № 6/49 утверждено Положение об Администрации Ленинского городского поселения Шабалинского района Кировской области (с изменениями) (далее – Положение).

Согласно Положению:

Пункт 1: Администрация Ленинского городского поселения – орган местного самоуправления муниципального образования, образуемый для осуществления исполнительно- распорядительных функций по оперативному управлению своей территорией.

Пункт 6: Юридический и фактический адрес администрации Ленинского городского поселения: индекс 612020, пгт. Ленинское Шабалинского района Кировской области, ул. Фрунзе, 21 «б».

Полное наименование юридического лица: Администрация Ленинского городского поселения Шабалинского района Кировской области.

Сокращенное наименование юридического лица: Администрация Ленинского городского поселения.

Учредителем администрации Ленинского городского поселения Шабалинского района Кировской области является муниципальное образование Ленинское городское поселение Шабалинского района Кировской области.

Администрация поселения поставлена на учет в Межрайонной ИФНС России №8 по Кировской области 16 ноября 2005года, присвоен идентификационный номер налогоплательщика - юридического лица (ИНН) 4337004306 и кодом причины постановки на учет (КПП) 433701001, выдано свидетельство серия 43 № 001413046.

В соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц» Межрайонной ИФНС России №8 по Кировской области 16.11.2005 выдано свидетельство серия 43 № 000843520 о внесении учреждения в Единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным номером 1054307526778.

Для осуществления финансово-хозяйственной деятельности  администрации Ленинского городского поселения открыты в отделе № 33 УФК по Кировской области  следующие лицевые бюджетные счета:

-№ 05403027440 – для учета операций со средствами, поступающими во временное распоряжение получателя бюджетных средств, открыт 06.06.2011;

-№ 03403027440 –  получателя бюджетных средств в соответствии с бюджетной сметой, открыт 20.08.2009;

- № 01403027440 – лицевой счет главного распорядителя бюджетных средств, открыт 20.08.2009;

- № 04403027440 – лицевой счет администратора доходов бюджета, открыт 15.01.2009 года.

7. Основные результаты контрольного мероприятия:

Постановлением Правительства Кировской области от 28.12.2012 № 189/839 «Об утверждении государственной программы Кировской области «Содействие развитию институтов гражданского общества и поддержка социально –ориентированных организаций некоммерческих организаций» на 2013-2021 годы» утверждена государственная программа Кировской области «Содействие развитию институтов гражданского общества и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» на 2013-2021 годы (далее –Государственная программа).

Цель Государственной программы - создание условий для развития институтов гражданского общества, сохранение взаимного уважения к национальным и конфессиональным традициям и обычаям народов, проживающих на территории Кировской области, обеспечение конституционного права населения на получение и распространение информации на территории Кировской области.

Ответственным исполнителем Государственной программы является министерство внутренней политики Кировской области.

Одной из задач Государственной программы является развитие общественной инфраструктуры муниципальных образований Кировской области.

Для решения данной задачи планируется проведение отдельного мероприятия - реализация проекта по поддержке местных инициатив.

Выполнение данного мероприятия осуществляется путем предоставления субсидий местным бюджетам из областного бюджета на софинансирование инвестиционных программ и проектов развития общественной инфраструктуры муниципальных образований: муниципальных районов, городских округов, городских и сельских поселений Кировской области.

Постановлением Правительства Кировской области от 06.12.2009 № 33/481 «О реализации проекта по поддержке местных инициатив в Кировской области» (далее – постановление Правительства от 06.12.2009 № 33/481) утвержден Порядок проведения конкурсного отбора инвестиционных программ и проектов развития общественной инфраструктуры муниципальных образований в Кировской области для предоставления субсидий местным бюджетам из областного бюджета на софинансирование инвестиционных программ и проектов развития общественной инфраструктуры муниципальных образований в Кировской области.

Согласно пункту 4 постановления Правительства от 06.12.2009 № 33/481 для участия в конкурсном отборе муниципальные районы области могут подать до трех заявок при суммарном объеме запрашиваемой субсидии до 3 млн. рублей при соблюдении условия софинансирования за счет средств местного бюджета в размере не менее 5% от общей стоимости каждой инвестиционной программы (проекта).

Для участия в конкурсном отборе сельские и (или) городские поселения области могут подать одну заявку при объеме запрашиваемой субсидии до 1,5 млн. рублей и (или) не более трех заявок при объеме запрашиваемой субсидии по каждой инвестиционной программе (проекту) до 0,5 млн. рублей при соблюдении условия софинансирования за счет средств местного бюджета в размере не менее 5% и за счет средств физических лиц в размере не менее 5% от общей стоимости каждой инвестиционной программы (муниципального проекта).

Количество планируемых к реализации инвестиционных программ (проектов) на территории поселения должно составлять не более четырех и на территории населенного пункта - не более одного.

Порядок предоставления субсидий местным бюджетам из областного бюджета на софинансирование инвестиционных программ и проектов развития общественной инфраструктуры муниципальных образований в Кировской области утвержден постановлением Правительства Кировской области от 19.02.2013 № 196/84 (далее – Порядок предоставления субсидии от 19.02.2013 № 196/84). Согласно Порядку предоставления субсидии от 19.02.2013 № 196/84):

пункт 3: субсидии предоставляются при соблюдении муниципальным образованием следующих условий:

3.1: при наличии соглашения о предоставлении субсидий, заключенного между департаментом социального развития Кировской области и администрацией муниципального образования (далее – соглашение о предоставлении субсидии).

В случае передачи субсидий в бюджет поселения одним из условий предоставления субсидий является наличие заключенного трехстороннего соглашения (между министерством социального развития Кировской области, администрацией муниципального района и администрацией городского (сельского) поселения).

пункт 4: субсидии муниципальным образованиям предоставляются в пределах сумм, утвержденных постановлением Правительства Кировской области о распределении субсидий местным бюджетам из областного бюджета на софинансирование инвестиционных программ и проектов развития общественной инфраструктуры муниципальных образований в Кировской области, пропорционально кассовым расходам местных бюджетов по соответствующим расходным обязательствам и за фактически оказанные услуги (выполненные работы), а также в соответствии с кассовым планом, утвержденным в установленном порядке, и с учетом отчетов, указанных в пункте 10 настоящего Порядка.

ППМИ -2018 год

Муниципальное образование Ленинское городское поселение в  2018 году в рамках реализации проекта по поддержке местных инициатив в Кировской области принимало участие в реализации одного проекта по поддержке местных инициатив в Кировской области, были выполнены работы по ремонту проезжей части дороги ул.Садовая протяженностью 560 метров, пгт  Ленинское.

Ленинской городской Думой принято решение от 05.07.2017 № 44/383 об участии в проекте по поддержке местных инициатив в Кировской области в 2018 году.

На собраниях граждан и трудовых коллективов пгт Ленинсокое проведенных с 14.08.2017 по 18.08.2017  года рассматривались приоритетные проблемы- уборка аварийных деревьев в пгт Ленинское, ремонт ул. Ленина, ремонт памятников, ремонт проезжей части дороги ул. Садовая пгт Ленинское.

Присутствовало 316 человек.

На собрании граждан и трудовых коллективов проведен выбор приоритетного мероприятия - ремонт проезжей части дороги ул. Садовая пгт Ленинское. Данный проект поддержан населением единогласно. Определен вклад населения в сумме 300 руб. с каждого совершеннолетнего.

На собрании 18.08.2017 года присутствовал консультант ППМИ.

В соответствии с постановлением Правительства  от 06.12.2009 г. № 33/481  и решениями собрании граждан была направлена заявка для участия в конкурсном отборе городских и сельских  поселений Кировской области по реализации проекта по поддержке местных инициатив в Кировской области в 2018 году.

Законом Кировской области от 18.12.2018 года № 210-ЗО « Об областном бюджете на 2019 год  и на плановый период 2020 и 2021 годов », Постановлением Правительства Кировской области от 11.04.2018 № 154-П « Об утверждении перечней прошедших конкурсный отбор инвестиционных программ и проектов развития общественной инфраструктуры муниципальных образований в Кировской области в 2018 году »  (далее - Постановление Правительства области от 11.04.2018 № 154-П) (с изменениями) предусмотрена  субсидия из областного бюджета на софинансирование инвестиционных программ и проектов развития общественной инфраструктуры муниципальному образованию Ленинское городское поселение Шабалинского района Кировской области в объеме 1494,556 тыс. руб. на 2019 год на ремонт проезжей части дороги ул.Садовая протяженностью 560 метров, пгт  Ленинское.

Министерством социального развития Кировской области ( далее - Министерство) заключено трехстороннее  соглашение №  108 - П от 27.04.2018 года о реализации инвестиционных программ и  проектов, прошедших в 2018 году конкурсный отбор инвестиционных программ и проектов развития общественной инфраструктуры муниципальных образований в Кировской области на территории Ленинского городского поселения Шабалинского района Кировской области  со сроком выполнения работ до 31.10.2018 года ( далее – Соглашение )( с изменениями от 31.08.2018 № 1, от 25.12.2018 № 2, от 10.04.2019 № 3, от 25.06.2019 № 4).

Предметом Соглашения является предоставление в 2019 году бюджету муниципального образования Ленинское городское поселение Шабалинского района Кировской области субсидии на софинансирование инвестиционных программ и проектов развития общественной инфраструктуры муниципальных образований Кировской области на реализацию следующих мероприятий:

| № п/п | Наименование инвестиционного проекта | Объем финансирования, всего, руб. | В том числе |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Областной бюджет | Объем софинансирования местного бюджета и внебюджетных источников, руб. | В том числе |
|  |  |  |  |  | Местный бюджет | Средства населения | Средства спонсоров |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Ремонт проезжей части дороги ул Садовая протяженностью 560 метров, пгт Ленинское | 2745107,0 | 1494555,57 | 1250551,43 | 293705,08 | 540519,97 | 416326,39 |
|  | ИТОГО: | 2745107,0 | 1494555,57 | 1250551,43 | 293705,08 | 540519,97 | 416326,39 |

Размер субсидии, предоставляемой из областного бюджета бюджету муниципального образования Ленинское городское поселение Шабалинского района Кировской области составляет 1494555 ( один миллион четыреста девяносто четыре тысячи пятьсот пятьдесят пять ) рублей 57 копеек (пункт 1.2. Соглашения).

Субсидия предоставляется Получателю при обеспечении софинансирования за счет средств местного бюджета и за счет средств физических лиц, установленных постановлением Правительства Кировской области от 06.12.2009 № 33/481 « О реализации проекта по поддержке местных инициатив в Кировской области » и при обеспечении софинансирования за счет средств юридических лиц в заявленных размерах.

Объем бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете Получателя с кодом направления расходов в целевой статье S5170  на финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия, в 2018 году составляет 1250551 ( один миллион двести пятьдесят тысяч пятьсот пятьдесят один ) рубль 43 копейки (пункт 1.3. Соглашения).

Согласно приложению № 1 к Соглашению, перечень мероприятий, в целях софинансирования которых предоставляется областная субсидия, стоимость инвестиционного проекта составляет 2745107 руб., из них за счет областного бюджета в сумме 1494555,57 руб., за счет средств   бюджета поселения в сумме 293705,08 руб.                     ( 10,7 %), доля денежного участия физических лиц  540519,97 руб.( 19,7 %), средства  юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 416326,39  руб. ( 15,2 %).

В решении Ленинской городской  Думы  от 17.12.2018 № 15/107 об утверждении бюджета муниципального образования Ленинское городское поселение Шабалинского района Кировской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов (с учетом изменений), в части  субсидии на реализацию мероприятий по обеспечению реализации ППМИ применен код бюджетной классификации доходов прописанный в соглашении с министерством социального развития Кировской области 984 2 02 29999 13 0000 150.

Решением Шабалинской районной Думы  от 13.12.2018 № 30/296 утвержден бюджет муниципального образования Шабалинский муниципальный район Кировской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов (с учетом изменений от 28.06.2019 г.) (далее – Решение о бюджете) размер субсидии, предоставляемой из областного бюджета утвержден по коду главного распорядителя бюджетных средств 912 «Финансовое управление администрации Шабалинского района Кировской области», разделу, подразделу 1403 «Прочие межбюджетные трансферты общего характера», целевой статье 1000015170 «Инвестиционные программы и проекты развития общественной инфраструктуры муниципальных образований в Кировской области», виду расходов 500 «Межбюджетные трансферты» на 2019 год по администрации Ленинского городского поселения в сумме 1494,556 тыс. руб.

Бюджетные ассигнования на 2019 год доведены финансовым управлением до муниципального образования Ленинское городское поселение Уведомлениями по расчетам между бюджетами по межбюджетным трансфертам от 10.01.2019, 27.12.2019 № 05/3 по КБК:

912.1403.100015170.521.251 в сумме 1494555 рублей 55 коп.(средства областного бюджета).

Решением Ленинской городской  Думы  от 17.12.2018 № 15/107 утвержден бюджет муниципального образования Ленинское городское поселение Шабалинского района Кировской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов (с учетом изменений от 29.08.2019 года) (далее – Решение о бюджете) объем бюджетных ассигнований предоставляемой из областного бюджета субсидии утвержден по коду главного распорядителя бюджетных средств 984 «Администрации Ленинского городского поселения Шабалинского района Кировской области», разделу, подразделу 0409 «Дорожное хозяйство», целевой статье 1100015170 «Инвестиционные программы и проекты развития общественной инфраструктуры муниципальных образований в Кировской области ( Ремонт проезжей части дороги ул.Садовая пгт Ленинское ) », виду расходов 200 « Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд » в сумме 1494,56 тыс. руб.

Объем субсидии, утвержденный Решением о бюджете соответствует объему средств, утвержденному Постановлением Правительства области от 11.04.2018 № 154-П.

Решением Ленинской городской  Думы  от 18.12.2017 № 4/26 утвержден бюджет муниципального образования Ленинское городское поселение Шабалинского района Кировской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов (с учетом изменений от 28.03.2018 года) (далее – Решение о бюджете) объем бюджетных ассигнований в бюджете Ленинского городского поселения предусмотрен по коду главного распорядителя бюджетных средств 984 «Администрации Ленинского городского поселения Шабалинского района Кировской области», разделу, подразделу 0409 «Дорожное хозяйство», целевой статье 11000S5176 «Инвестиционные программы и проекты развития общественной инфраструктуры муниципальных образований в Кировской области ( Ремонт проезжей части дороги ул.Садовая пгт Ленинское ) », виду расходов 200 « Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд » в сумме 1245,107 тыс. руб.

Так же решением о бюджете Ленинской городской  Думы  от 17.12.2018 № 15/107 ( с изменениями от 29.01.2019 г.) предусмотрен в бюджете  объем бюджетных ассигнований по коду главного распорядителя бюджетных средств 984 «Администрации Ленинского городского поселения Шабалинского района Кировской области», разделу, подразделу 0409 «Дорожное хозяйство», целевой статье 11000S5176 «Инвестиционные программы и проекты развития общественной инфраструктуры муниципальных образований в Кировской области ( Ремонт проезжей части дороги ул.Садовая пгт Ленинское ) », виду расходов 200 « Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд » в сумме 5,44 тыс. руб.

Объем бюджетных ассигнований в бюджете Ленинского городского поселения, на финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия, соответствует п.1.3 Соглашения № 108-п от 27.04.2018 года ( с учетом изменений от 25.06.2019 г.).

В нарушение Приказа Минфина России от 08.06.2018 № 132н  « О порядке формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и принципах назначения » в приложениях  № 7,8 к решениям о бюджете  не правильно указывается название кода видов                  ( групп, подгрупп, элементов ) расходов классификации расходов бюджетов – 200 « Закупка товаров, работ и услуг для государственных  нужд.

В соответствии с Порядком составления и ведения бюджетной росписи главного распорядителя средств бюджета муниципального образования Ленинское городское поселение Шабалинского района Кировской области (главного администратора источников финансирования дефицита бюджета муниципального образования Ленинское городское поселение Шабалинского района Кировской области) и внесения изменений в нее, утвержденного постановлением администрации Ленинского городского поселения от 18.12.2017 № 583 (далее – Порядок составления и ведения бюджетных росписей ГРБС) и Порядком составления и ведения бюджетных смет на обеспечение выполнения функций муниципального образования Ленинское городское поселение Шабалинского района Кировской области и внесения изменений в них на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов, утвержденного постановлением администрации Ленинского городского поселения от 27.12.2017 года № 614  главным распорядителем бюджетных средств администрацией поселения утверждена бюджетная роспись на 2018 и на плановый период 2019 и 2020 годов и бюджетные сметы с расчетами к бюджетной смете ( с учетом изменений) по КБК:

код главного распорядителя бюджетных средств 984 «Администрация Ленинского городского поселения Шабалинского района Кировской области»;

раздел, подраздел 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)»;

целевая статья 11000S5176 «Инвестиционные программы и проекты развития общественной инфраструктуры муниципальных образований в Кировской области ( Ремонт проезжей части дороги ул.Садовая пгт Ленинское ) »;

вид расходов 200 «Закупка товаров, работ и услуг для государственных(муниципальных) нужд»;

подгруппа вида расходов 244 « Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных ) нужд».

Показатели бюджетной росписи ГРБС администрации поселения по средствам субсидии и софинансирования на 2019 год соответствуют показателям сводной бюджетной росписи.

Проверкой соблюдения порядка составления, утверждения и исполнения бюджетной сметы нарушений не установлено.

Бюджетные сметы на 2018 год, 2019 год (с учетом изменений) на реализацию мероприятия проекта местных инициатив «Ремонт проезжей части ул. Садовая пгт Ленинское » утверждены главой поселения по КБК:

98404091100015170244225 в сумме 1494555 руб. 57 коп.  (субсидия из областного бюджета);

984040911000S5176244225 в сумме 1250551 руб. 43 коп. (средствам софинансирования).

К бюджетным сметам прилагаются обоснования (расчеты) плановых сметных показателей, использованных при формировании сметы.

Проверкой соответствия показателей бюджетной сметы на 2018 и 2019 годы по средствам субсидии и средствам софинансирования из бюджета поселения соответствующим показателям доведенных бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, нарушений не установлено.

Проведенным анализом соответствия объема принятых бюджетных обязательств по средствам, выделенным на реализацию мероприятий проекта,   с объемом лимитов бюджетных обязательств на момент принятия бюджетного обязательства нарушений не установлено.

В соответствии с  Государственной программой, постановлением главы администрации Ленинского городского поселения от  27.11.2013 № 208 (с изменениями )  утверждена Муниципальная программа «Развитие общественной инфраструктуры Ленинского городского поселения Шабалинского района Кировской области» (далее – Муниципальная программа). Целью муниципальной программы является повышение качества жизни населения путем развития экономического потенциала и роста эффективности использования природных ресурсов Шабалинского района.

Муниципальной программой по Ленинскому городскому поселению запланирован ремонт проезжей части дороги ул.Садовая протяженностью 560 метров, пгт  Ленинское ( с изменениями )  с объёмами финансирования:

| № п/п | Наименование инвестиционного проекта | Объем финансирования, всего | В том числе |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Областной бюджет | Объем софинансирования местного бюджета и внебюджетных источников, тыс.руб. | В том числе |
|  |  |  |  |  | Местный бюджет | Средства населения | Средства спонсоров |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Ремонт проезжей части дороги ул Садовая протяженностью 560 метров, пгт Ленинское | 2750,56 | 1500,0 | 1250,56 | 293,71 | 540,52 | 416,33 |
|  | Итого | 2750,56 | 1500,0 | 1250,56 | 293,71 | 540,52 | 416,33 |

Проверка расходования средств субсидии проведена по представленным первичным документам.

Изготовление сметной документации произведено ИП Голубевой А.Л.

Локальный ресурсный сметный расчет, утвержден главой администрации Ленинского городского поселения   без даты на сумму  2745,107 тыс.руб. в базовых ценах 01.01.2000 г. с пересчетом в прогнозные цены по состоянию за июнь 2018 года.

Локальный ресурсный сметный расчет на выполнение работ проверен                 КОГАУ «Управление государственной экспертизы и ценообразования в строительстве » ( штамп от 26.04.2017 г.).

Администрацией Ленинского городского поселения утверждено распоряжение от 02.07.2018 № 133 « Об утверждении документации об электроном аукционе».

Определение поставщика ( подрядчика, исполнителя ) для проведения работ по ремонту проезжей части дороги ул. Садовая протяженностью 560м в пгт Ленинское Шабалинского района, проводилось согласно с частью 7 статьи 26 Федерального Закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ « О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд » в случаях указанных в ст.19 Закона Кировской области от 06.12.2017 № 122-ЗО « Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» Кировским областным государственным  казенным учреждением « Центр по техническому сопровождению государственных закупок  на электронной площадке в информационно- телекоммуникационной сети « Интернет» ЗАО « Сбербанк-АСТ». Начальная ( максимальная ) цена контракта 2716045 руб.00 коп. Из локального ресурсного сметного расчета исключен строительный контроль на сумму 29062 руб.00 коп.

Согласно протокола рассмотрения единственной заявки на участие в электронном аукционе № 0340200003318011597-1 от 17.09.2018 в соответствии с частью 16 статьи 66  Федерального закона № 44-ФЗ  электронный аукцион признан несостоявшимся, т.к. по окончании срока подачи заявок на участие в электронном аукционе подана только одна заявка.

Согласно протокола рассмотрения единственной заявки на участие в электронном аукционе  « Выполнение работ по ремонту проезжей части дороги ул. Садовая протяженностью 560м в пгт Ленинское Шабалинского района » от 17.09.2018 № 0340200003318011597-1, признать участника электронного аукциона, подавшего единственную заявку на участие в электронном аукционе, и поданную им заявку соответствующими требованиям Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

Экономия  денежных средств в связи с проведением аукциона отсутствует.

Администрацией поселения (Заказчик) в лице исполняющей обязанности главы администрации поселения Окуловой Натальи Владимировны  01.10.2018 заключен муниципальный контракт № 0340200003318011597-0092329-01 на выполнение работ по ремонту проезжей части дороги ул. Садовая протяженностью 560м в пгт Ленинское Шабалинского района (далее – МК от 01.10.2018), заключенный с Кировским областным государственным предприятием «Вятские автомобильные дороги» (далее – КОГП «Вятавтодор»), (Подрядчик).

Предметом контракта является, Подрядчик принимает на себя обязательство по ремонту проезжей части дороги ул. Садовая протяженностью 560м в пгт Ленинское Шабалинского района в установленный Контрактом срок выполнить работы до 20.10.2018 года ( пункт 7.1. МК от 01.10.2018 г.).

Подрядчик обязуется выполнить все работы по ремонту объекта в соответствии с утвержденной проектной документацией и техническим заданием (пункт 2.2 МК от 01.10.2018).

Цена настоящего Контракта составляет 2716045 руб., (в т.ч. НДС, в случае если Подрядчик является плательщиком НДС) (пункт 4.1 МК от 01.10.2018).

Заказчик производит финансирование ремонтных работ по Контракту в пределах лимита бюджетных обязательств, по мере поступления субсидии областного бюджета по безналичной форме расчета, но не более чем в течение 30 календарных дней после подписания комплекта отчетной документации (пункт 4.1. МК от 01.10.2018).

Заказчик через своих представителей обеспечивает приемку объемов выполненных работ по акту о приемке выполненных работ ( форма КС-2) и справке о стоимости выполненных работ и затрат ( форма КС-3)

О выполнении всего объема работ, предусмотренного контрактом, Подрядчик письменно информирует Заказчика в срок не позднее 1-го рабочего со дня окончания работ.

По получении сообщения Подрядчика о выполнении всего объема работ, предусмотренного контрактом, Заказчик организует работу приемочной комиссии.

Основанием для оплаты является справка по форме КС-3, подписанная обеими сторонами (пункт 8.1 МК от 01.10.2018).

Согласно акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного ремонта проезжей части дороги по ул. Садовая в пгт Ленинское Шабалинского района от 19.10.2018 года, предъявленный к приемке ремонт проезжей части дороги ул. Садовая протяженностью 560 м в пгт Ленинское Шабалинского района соответствует техническому заданию, сметной документации, требованиям строительных норм и действующему законодательству.    Подрядчиком КОГП «Вятавтодор»  работы выполнены на основании муниципального контракта от 01.10.2018 года.

Акт о приемке выполненных работ ф. КС-2 подписанный строительным контролем и справка о стоимости выполненных работ ф. КС-3 подписаны сторонами 19.10.2018 года.

Денежные средства на основании предъявленного подрядчиком с/ф № 960 от 19.10.2018 г. в сумме 1216045 руб. за счет средств местного бюджета перечислены КОГП « Вятские автомобильные дороги » п/п № 17477 от 31.10.2018 года.

Денежные средства на основании предъявленного подрядчиком с/ф № 1189 от 25.12.2018 г. в сумме 1500000 руб. за счет средств местного бюджета перечислены КОГП « Вятские автомобильные дороги » п/п № 648323 от 05.02.2018 года в сумме 5444 руб. 43 коп. и за счет средств областного бюджета п/п № 341857 от 24.04.2018 года в сумме 1494555 руб. 57 коп.

В соответствии с Соглашением в  2019 году субсидия в сумме 1494555  руб. 57 коп. перечислена министерством социального развития Кировской области на лицевой счет № 04403019450 финансовому управлению администрации Шабалинского района Кировской области (далее – финансовое управление) платежным поручением от 16.04.2019 № 1008 ( поступила субсидия на счет финансового управления 19.04.2019 года).

Финансовое управление платежным поручением № 74 от 22.04.2019 перечисляет администрации поселения субсидию в сумме 1494555 руб. 57 коп.

Фактическое освоение поступившей субсидии на ремонт проезжей части дороги ул. Садовая протяженностью 560м в пгт Ленинское Шабалинского района из областного бюджета составляет 100 %.

По МК от 01.10.2018 заключенному администрацией Ленинского городского поселения  с КОГП «Вятавтодор» по ремонту проезжей части дороги ул. Садовая протяженностью 560м в пгт Ленинское Шабалинского района на сумму 2716045 руб. не целевого расходования средств не установлено.

В нарушение пункта 10,13 части 2 статьи 103 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ  "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" в реестр контрактов не включена информация об исполнении контракта, в том числе об оплате контракта,  документ о приемке выполненной работы, оказанной услуги.

Указанные нарушения содержат признаки состава административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена частью 2 статьи 7.31 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП РФ). Вместе с тем, на момент выявления факта нарушения истек срок давности привлечения к административной ответственности.

Осуществление контроля за ходом и качеством выполняемых работ произведено ООО « Проект Сервис Плюс » согласно муниципального контракта № 75 от 03.10.2018 г. Цена контракта составляет 29062 руб. Срок выполнения всей работы до 20 октября 2018 года.  Имеется акт сдачи-приемки полностью выполненной работы  от 20 октября 2018 г. и счет № 21 от 31.10.2018 года.    Оплата за выполненные услуги произведена в размере 29062 руб.по п/п  № 101615 от 15.11.2018 г. ).

Цель поставленная муниципальным образованием Ленинское городское поселение по  ремонту проезжей части дороги ул. Садовая протяженностью 560м в пгт Ленинское Шабалинского района выполнена в полном объеме.

Фактические расходы по проекту

| Наименование расходов | Сумма, руб. |
| --- | --- |
| Работы по муниципальному контракту | 2716045,0 |
| Осуществление контроля за ходом и качеством работ | 29062,0 |
| ИТОГО | 2745107,0 |

Проверкой представленных в Министерство социального развития Кировской области от администрации Ленинского городского поселения, отчетов о расходовании средств, направленных на мероприятия по обеспечению развития ППМИ, нарушений не выявлено.

Согласно отчету о расходовании субсидии кассовый расход за счет средств областного бюджета составил 1494555 руб. 57 коп., что соответствует сумме перечислений из областного бюджета, кассовый расход за счет средств   бюджета поселения в сумме 293705,08 руб. ( 10,7 %),  доля денежного участия физических лиц  540519,97 руб.( 19,7 %), средства  юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 416326,39  руб. ( 15,2 %).Нарушений не установлено.

Исполнительная документация в администрации Ленинского городского поселения на момент проверки отсутствует.

Для проверки в Контрольно-счетную комиссию исполнительная документация не представлена.

В ходе визуального осмотра 06.07.2020 по ремонту проезжей части дороги ул. Садовая протяженностью 560м в пгт Ленинское Шабалинского района председателем КСК Глушковой  М.Ю. заместителем прокурора Шабалинской прокуратуры Игошиным С.Г. нарушений не установлено.

ППМИ -2019 год

Муниципальное образование Ленинское городское поселение в  2019 году в рамках реализации проекта по поддержке местных инициатив в Кировской области принимало участие в реализации одного проекта по поддержке местных инициатив в Кировской области, были выполнены работы по уборке аварийных деревьев в пгт Ленинское.

Ленинской городской Думой принято решение от 25.05.2018 № 8/71 об участии в проекте по поддержке местных инициатив в Кировской области в 2019 году.

На собрании граждан пгт. Ленинское проведенном 26.09.2018 года рассматривались приоритетные проблемы- уборка аварийных деревьев в пгт Ленинское, ремонт памятников, благоустройство сквера у памятника « Коленопреклоненному солдату».

Присутствовало 294 человека.

На собрании граждан проведен выбор приоритетного мероприятия - уборка аварийных деревьев в пгт Ленинское Шабалинского района Кировской области. Данный проект поддержан населением единогласно. Определен вклад населения в сумме 200 руб. с каждого совершеннолетнего гражданина.

На собрании 26.09.2018 года присутствовал консультант ППМИ.

В соответствии с постановлением Правительства  от 06.12.2009 г. № 33/481  и решениями собрании граждан была направлена заявка для участия в конкурсном отборе городских и сельских  поселений Кировской области по реализации проекта по поддержке местных инициатив в Кировской области в 2019 году.

Законом Кировской области от 19.12.2019 года № 325-ЗО « Об областном бюджете на 2020 год  и на плановый период 2021 и 2022 годов », Постановлением Правительства Кировской области от 22.04.2019 № 201-П « Об утверждении перечней прошедших конкурсный отбор инвестиционных программ и проектов развития общественной инфраструктуры муниципальных образований в Кировской области в 2019 году »  (далее - Постановление Правительства области от 22.04.2019 № 201-П) (с изменениями) предусмотрена  субсидия из областного бюджета на софинансирование инвестиционных программ и проектов развития общественной инфраструктуры муниципальному образованию Ленинское городское поселение Шабалинского района Кировской области в объеме 400,0 тыс. руб. на 2020 год на уборку аварийных деревьев в пгт Ленинское Шабалинского района Кировской области.

Министерством социального развития Кировской области ( далее - Министерство) заключено трехстороннее  соглашение №  024 - П от 22.04.2019 года о реализации инвестиционных программ и  проектов, прошедших в 2019 году конкурсный отбор инвестиционных программ и проектов развития общественной инфраструктуры муниципальных образований в Кировской области на территории Ленинского городского поселения Шабалинского района Кировской области  со сроком выполнения работ до 31.10.2019 года ( далее – Соглашение )( с изменениями от 25.06.2019 № 1, от 30.09.2019 № 2).

Предметом Соглашения является предоставление в 2020 году бюджету Ленинского городского поселения Шабалинского района Кировской области субсидии на софинансирование инвестиционных программ и проектов развития общественной инфраструктуры муниципальных образований Кировской области на реализацию следующих мероприятий:

| № п/п | Наименование инвестиционного проекта | Объем финансирования, всего, руб. | В том числе |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Областной бюджет | Объем софинансирования местного бюджета и внебюджетных источников, руб. | В том числе |
|  |  |  |  |  | Местный бюджет | Средства населения | Средства спонсоров |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Уборка аварийных деревьев, пгт. Ленинское Шабалинского района Кировской области | 963202,0 | 400000,0 | 563202,0 | 200000,0 | 203202,0 | 160000,0 |
|  | ИТОГО: | 963202,0 | 400000,0 | 563202,0 | 200000,0 | 203202,0 | 160000,0 |

Размер субсидии, предоставляемой из областного бюджета бюджету Ленинского городского поселение Шабалинского района Кировской области составляет 400000 ( четыреста тысяч ) руб.(пункт 1.2. Соглашения).

Субсидия предоставляется Получателю при обеспечении софинансирования за счет средств местного бюджета и за счет средств физических лиц, установленных постановлением Правительства Кировской области от 06.12.2009 № 33/481 « О реализации проекта по поддержке местных инициатив в Кировской области » и при обеспечении софинансирования за счет средств юридических лиц в заявленных размерах.

Объем бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете Получателя с кодом направления расходов в целевой статье S5170  на финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия, составляет 563202 ( пятьсот шестьдесят три тысячи двести два) руб. (пункт 1.3. Соглашения).

Согласно приложению № 1 к Соглашению, перечень мероприятий, в целях софинансирования которых предоставляется областная субсидия, стоимость инвестиционного проекта составляет 963202 руб., из них за счет областного бюджета в сумме 400000 руб., за счет средств бюджета поселения в сумме 200000 руб. ( 20,8 %), доля денежного участия физических лиц  203202 руб.( 21,1 %), средства  юридических лиц и индивидуальных предпринимателей  160000  руб. ( 16,6 %).

В решении Ленинской городской  Думы  от 13.12.2019 № 25/179 об утверждении бюджета муниципального образования Ленинское городское поселение Шабалинского района Кировской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов (с учетом изменений), в части  субсидии на реализацию мероприятий по обеспечению реализации ППМИ применен код бюджетной классификации доходов прописанный в соглашении с министерством социального развития Кировской области 984 2 02 29999 13 0000 150.

Решением Шабалинской районной Думы  от 12.12.2019 № 42/397 утвержден бюджет муниципального образования Шабалинский муниципальный район Кировской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов (далее – Решение о бюджете) размер субсидии, предоставляемой из областного бюджета утвержден по коду главного распорядителя бюджетных средств 912 «Финансовое управление администрации Шабалинского района Кировской области», разделу, подразделу 1403 «Прочие межбюджетные трансферты общего характера», целевой статье 1000015170 «Инвестиционные программы и проекты развития общественной инфраструктуры муниципальных образований в Кировской области», виду расходов 500 «Межбюджетные трансферты» на 2020 год по администрации Ленинского городского поселения в сумме 400,0 тыс. руб.

Бюджетные ассигнования на 2020 год доведены финансовым управлением до муниципального образования Ленинское городское поселение Уведомлениями по расчетам между бюджетами по межбюджетным трансфертам от 09.01.2020, 09.04.2020 № 05/3 по КБК:

912.1403.100015170.521.251 в сумме 326758 руб. 77 коп. (средства областного бюджета).

Решением Ленинской городской  Думы  от 12.12.2019 № 42/397 утвержден бюджет муниципального образования Ленинское городское поселение Шабалинского района Кировской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов (далее – Решение о бюджете) объем бюджетных ассигнований предоставляемой из областного бюджета субсидии утвержден по коду главного распорядителя бюджетных средств 984 «Администрации Ленинского городского поселения Шабалинского района Кировской области», разделу, подразделу 0503 «Благоустройство», целевой статье 1100015170 «Инвестиционные программы и проекты развития общественной инфраструктуры муниципальных образований в Кировской области  ) », виду расходов 200 « Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд » в сумме 400,0тыс. руб.

Объем субсидии, утвержденный Решением о бюджете соответствует объему средств, утвержденному Постановлением Правительства области от 22.04.2019 № 201-П.

Решением Ленинской городской  Думы  от 17.12.2018 № 15/107 утвержден бюджет муниципального образования Ленинское городское поселение Шабалинского района Кировской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов (с учетом изменений от 19.03.2019 года, 19.12.2019 года) (далее – Решение о бюджете) объем бюджетных ассигнований в бюджете Ленинского городского поселения предусмотрен по коду главного распорядителя бюджетных средств 984 «Администрации Ленинского городского поселения Шабалинского района Кировской области», разделу, подразделу 0503 «Благоустройство », целевой статье 11000S5177 «Инвестиционные программы и проекты развития общественной инфраструктуры муниципальных образований в Кировской области ( Уборка аварийных деревьев в пгт Ленинское Шабалинского района Кировской области) », виду расходов 200 « Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд » в сумме 460,081 тыс. руб.

В нарушение Приказа Минфина России от 08.06.2018 № 132н  « О порядке формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и принципах назначения » в приложениях  № 7,8 к решениям о бюджете  не правильно указывается название кода видов                  ( групп, подгрупп, элементов ) расходов классификации расходов бюджетов – 200 « Закупка товаров, работ и услуг для  государственных нужд, не обходимо  « Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных      ( муниципальных нужд) .

В соответствии с Порядком составления и ведения бюджетной росписи главного распорядителя средств бюджета муниципального образования Ленинское городское поселение Шабалинского района Кировской области (главного администратора источников финансирования дефицита бюджета муниципального образования Ленинское городское поселение Шабалинского района Кировской области) и внесения изменений в нее, утвержденного постановлением администрации Ленинского городского поселения от 20.12.2018 № 662 (далее – Порядок составления и ведения бюджетных росписей ГРБС) и Порядком составления и ведения бюджетных смет на обеспечение выполнения функций муниципального образования Ленинское городское поселение Шабалинского района Кировской области и внесения изменений в них на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов, утвержденного постановлением администрации Ленинского городского поселения от 20.12.2018 года № 664  главным распорядителем бюджетных средств администрацией поселения утверждена бюджетная роспись на 2019 и на плановый период 2020 и 2021 годов и бюджетные сметы с расчетами к бюджетной смете ( с учетом изменений) по КБК:

код главного распорядителя бюджетных средств 984 «Администрация Ленинского городского поселения Шабалинского района Кировской области»;

раздел, подраздел 0503 « Благоустройство»;

целевая статья 11000S5177 «Инвестиционные программы и проекты развития общественной инфраструктуры муниципальных образований в Кировской области ( Уборка аварийных деревьев в пгт Ленинское Шабалинского района Кировской области ) »;

вид расходов 200 «Закупка товаров, работ и услуг для государственных(муниципальных) нужд»;

подгруппа вида расходов 244 « Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных ) нужд».

Показатели бюджетной росписи ГРБС администрации поселения по средствам субсидии на 2020 год и софинансирования на 2019 год соответствуют показателям сводной бюджетной росписи.

Проверкой соблюдения порядка составления, утверждения и исполнения бюджетной сметы нарушений не установлено.

Бюджетные сметы на 2019 и  2020 годы (с учетом изменений) на реализацию мероприятия проекта местных инициатив « Уборка аварийных деревьев  в пгт Ленинское Шабалинского района Кировской области  » утверждены главой поселения по КБК:

98405031100015170244226 в сумме 400000 руб. 00 коп.  (субсидия из областного бюджета);

984050311000S5177244226 в сумме 460080 руб. 88 коп. (средствам софинансирования).

К бюджетным сметам прилагаются обоснования (расчеты) плановых сметных показателей, использованных при формировании сметы.

Проверкой соответствия показателей бюджетной сметы на 2019 и 2020 годы по средствам субсидии и средствам софинансирования из бюджета поселения соответствующим показателям доведенных бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, нарушений не установлено.

Проведенным анализом соответствия объема принятых бюджетных обязательств по средствам, выделенным на реализацию мероприятий проекта,   с объемом лимитов бюджетных обязательств на момент принятия бюджетного обязательства нарушений не установлено.

В соответствии с  Государственной программой, постановлением главы администрации Ленинского городского поселения от  18.12.2018 № 653 (с изменениями )  утверждена Муниципальная программа «Развитие общественной инфраструктуры Ленинского городского поселения Шабалинского района Кировской области» (далее – Муниципальная программа). Целью муниципальной программы является повышение качества жизни населения путем развития экономического потенциала и роста эффективности использования природных ресурсов Шабалинского района.

Муниципальной программой по Ленинскому городскому поселению запланирована уборка аварийных деревьев в пгт Ленинское Шабалинского района Кировской области ( с изменениями )  с объёмами финансирования:

| № п/п | Наименование инвестиционного проекта | Объем финансирования, всего | В том числе |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Областной бюджет | Объем софинансирования местного бюджета и внебюджетных источников, тыс.руб. | В том числе |
|  |  |  |  |  | Местный бюджет | Средства населения | Средства спонсоров |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Уборка аварийных деревьев, пгт. Ленинское Шабалинского района Кировской области | 860,09 | 400,0 | 460,082 | 96,88 | 203,202 | 160,0 |
|  | Итого | 860,09 | 400,0 | 460,082 | 96,88 | 203,202 | 160,0 |

Проверка расходования средств субсидии проведена по представленным первичным документам.

Локальный ресурсный сметный расчет, утвержден главой администрации Ленинского городского поселения   без даты на сумму  965175,6 руб. в ценах по состоянию на 01.01.2000 г. с пересчетом в текущих прогнозных ценах по состоянию на 01.11.2018 года.

Локальный ресурсный сметный расчет на выполнение работ проверен                 КОГАУ «Управление государственной экспертизы и ценообразования в строительстве » ( штамп от 09.01.2019 г.).

В соответствии с Федеральным Законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ « О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд » на основании распоряжения администрации Ленинского городского поселения Шабалинского района от   02.09.2019 № 32  «Об утверждении  документации об электронном аукционе» был размещен заказ на выполнение работ по уборке аварийных деревьев в пгт Ленинское Шабалинского района Кировской области способом открытого аукциона ( извещение о проведении электронного аукциона от 02.09.2019 г. № 0140300008219000025 ). Начальная ( максимальная ) цена контракта 953309 руб. 20 коп. Из локального ресурсного сметного расчета исключен строительный контроль на сумму 11866 руб. 40 коп.

Согласно протокола подведения итогов электронного аукциона « Уборка аварийных деревьев в пгт Ленинское Шабалинского района Кировской области» № извещения 0140300008219000025 от 16.09.2019 на основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном аукционе признать заявку соответствующей требованиям, установленным документацией об электронном аукционе. Победителем признается участник электронного аукциона предложивший наиболее низкую цену контракта – 776946 руб. 85 коп.  и его заявка на участие в электронном аукционе соответствует требованиям, указанным документацией о нем - Общество с ограниченной ответственностью « Теплодом».

Экономия бюджетных средств от проведения конкурсных процедур составила  - 176362 руб. 35 коп.

Администрацией поселения (Заказчик) в лице главы администрации поселения Абрамова Валерия Михайловича  26.09.2019 заключен муниципальный контракт № 01403000082190000250001 на выполнение работ по уборке аварийных деревьев в пгт. Ленинское Шабалинского района  (далее – МК от 26.09.2019), заключенный с Обществом с ограниченной ответственностью                 «Теплодом» (далее – ООО «Теплодом»), (Подрядчик).

Предметом контракта является, Подрядчик принимает на себя обязательство по уборке аварийных деревьев в пгт. Ленинское Шалинского района, а Заказчик берет на себя обязательства принять работы и оплатить их в соответствии с условиями настоящего Контракта (пункт 2.1. МК от 26.09.2019 г.).

Сроки выполнить работы с момента заключения муниципального контракта до 31.10.2019 года ( пункт 7.1. МК от 26.09.2019 г.).

Подрядчик обязуется выполнить все работы в соответствии с утвержденной сметной документацией и техническим заданием (пункт 2.2 МК от 26.09.2019).

Цена настоящего Контракта составляет 776946 ( семьсот семьдесят шесть тысяч девятьсот сорок шесть) рублей 85 копеек, (в т.ч. НДС, в случае если Подрядчик является плательщиком НДС) (пункт 4.1 МК от 26.09.2019).

Заказчик производит финансирование выполненных работ по Контракту в пределах лимита бюджетных обязательств, по мере поступления средств из бюджета Кировской области, но не более чем в течение 30 календарных дней после подписания комплекта отчетной документации (пункт 4.1. МК от 26.09.2019).

Обязательства Подрядчика по сдаче результата работ считаются выполненными надлежащим образом после подписания акта выполненных работ по форме КС-2 Заказчиком.

Согласно акта приемки выполненных работ по уборке аварийных деревьев в пгт Ленинское Шабалинского района Кировской области от 31.10.2019 года, предъявленные к приемке выполненные работы по уборке аварийных деревьев в пгт. Ленинское соответствуют техническому заданию, сметной документации, требованиям строительных норм и действующему законодательству. Подрядчиком ООО «Теплодом» весь комплекс работ выполнен согласно техническому заданию и сметной документации. Уборка аварийных деревьев в пгт. Ленинское проведена на основании муниципального контракта от 26.09.2019 года.

В соответствии с п. 4.3.1. муниципального контракта для проверки соответствия предоставленных Подрядчиком результатов, условиям контракта Заказчик вправе привлечь эксперта ( экспертную организацию). По результатам проведения экспертизы в срок до 17.12.2019 года составляется экспертное заключение.

На основании подписанного акта осмотра выполненных работ и экспертного заключения в срок до 25.12.2019 года Заказчик обязан подписать акт выполненных работ ( по форме КС-2).

При принятии решения о приемке или об отказе в приемке результатов выполненных работ Заказчик учитывает сведения отраженные в акте приемки в эксплуатацию и заключении экспертизы, в том числе предложения экспертов ( экспертных  организаций ), привлеченных для ее проведения.

Обязательства Подрядчика по сдаче результата работ считаются выполненными надлежащим образом после подписания акта выполненных работ по форме КС-2 Заказчиком.

Экспертное заключение № 1 по муниципальному контракту на выполнение работ по уборке аварийных деревьев в пгт. Ленинское Шабалинского района № 01403000082190000250001 от 29.09.2019 года  в рамках реализации проекта по поддержке местных инициатив на территории Ленинского городского поселения в 2019 году подготовлено экспертным советом администрации Ленинского городского поселения 17 декабря 2019 года. Экспертным советом было принято следующее решение: Считать соответствующими техническому заданию, сметной документации, требованиям строительных норм и действующему законодательству, не соответствует условиям муниципального контракта( п.4.3.1.МК от 26.09.2019 г.).

Акт о приемке выполненных работ ф. КС-2 от 18.12.2019 года подписанный сторонами и строительным контролем и справка о стоимости выполненных работ ф. КС-3 от 31.10.2019 подписаны сторонами.

Денежные средства на основании предъявленного подрядчиком счета на оплату № 30 от 18.12.2019 г. в сумме 776946 руб. 85 коп. перечислены ООО   « Теплодом »:

- за счет средств местного бюджета п/п № 585424 от 24.12.2019 года в сумме 450188 руб. 08 коп.;

- за счет средств областного бюджета п/п № 135965 от 17.02.2020 года в сумме 326758 руб. 77 коп.

В соответствии с Соглашением в  2020 году субсидия в сумме 326758 руб. 77 коп. перечислена министерством социального развития Кировской области на лицевой счет № 04403019450 финансовому управлению администрации Шабалинского района Кировской области (далее – финансовое управление) платежным поручением от 06.02.2020 № 417 ( поступила субсидия на счет финансового управления 10.02.2020 года).

Финансовое управление платежным поручением № 27 от 10.02.2020 перечисляет администрации поселения субсидию в сумме 326758 руб. 77 коп.

В нарушение статьи 309 Гражданского кодекса РФ и  п.4.1. муниципального контракта оплата работ произведена на 31день позже установленного 30 дневного срока  за счет средств областного бюджета в сумме 326758 руб.77 коп.( п/п № 135965 от 17.02.2020 года ), по причине отсутствия средств на счете поселения (субсидия зачислена на счет 10.02.2020 года), что создает риск дополнительных расходов бюджетных средств по уплате штрафных санкций.

Претензии и штрафные санкции со стороны подрядчика не поступали. Причина несвоевременного исполнения обязательств – позднее поступление средств субсидии из областного бюджета.

Фактическое освоение поступившей субсидии на уборку аварийных деревьев в пгт Ленинское Шабалинского района из областного бюджета составляет 100 %.

По МК от 26.09.2019 заключенному администрацией Ленинского городского поселения  с ООО «Теплодом» по уборке аварийных деревьев в пгт Ленинское Шабалинского района на сумму 776946 руб. 85 коп. не целевого расходования средств не установлено.

В нарушение пункта 10,13 части 2 статьи 103 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ  "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" не направлена в орган, уполномоченный на осуществление контроля в сфере закупок информация об исполнении контракта, в том числе об оплате контракта,  документ о приемке выполненной работы, оказанной услуги.

Указанные нарушения содержат признаки состава административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена частью 2 статьи 7.31 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП РФ).

Осуществление контроля за ходом и качеством выполняемых работ произведено ООО « Проект Сервис Плюс » согласно муниципального контракта № 69-1 от 17.10.2019 г. Цена контракта составляет 9892 руб.80 коп. Срок выполнения всей работы до 25 декабря 2019 года.  Имеется акт сдачи-приемки полностью выполненной работы  от 18 декабря 2019 г. и счет № 39 от 18.12.2019 года. Оплата за выполненные услуги произведена в размере 9892 руб. 80 коп. по п/п  № 585439 от 24.12.2019 г. ).

Цель поставленная муниципальным образованием Ленинское городское поселение по  уборке аварийных деревьев в пгт Ленинское Шабалинского района выполнена в полном объеме.

Фактические расходы по проекту

| Наименование расходов | Сумма, руб. |
| --- | --- |
| Работы по муниципальному контракту | 776946,85 |
| Осуществление контроля за ходом и качеством работ | 9892,80 |
| ИТОГО | 786839,65 |

Проверкой представленных в Министерство социального развития Кировской области от администрации Ленинского городского поселения, отчетов о расходовании средств, направленных на мероприятия по обеспечению развития ППМИ, нарушений не выявлено.

Согласно отчету о расходовании субсидии кассовый расход за счет средств областного бюджета составил 326,758 тыс. руб., что соответствует сумме перечислений из областного бюджета, кассовый расход за счет средств   бюджета поселения в сумме 96,88 тыс. руб. ( 12,3 %),  доля денежного участия физических лиц  203,202 тыс.руб.( 25,8 %), средства  юридических лиц и индивидуальных предпринимателей  160,0 тыс. руб. ( 20,3 %).Нарушений не установлено.

Распоряжением администрации Ленинского городского поселения Шабалинского района Кировской области от 20.12.2019 года № 159 из состава муниципального имущества казны исключены зеленые насаждения в количестве 139 шт. и списаны с баланса имущества казны муниципального образования Ленинское городское поселение Шабалинского района Кировской области.

В ходе визуального осмотра 07.07.2020 по уборке аварийных деревьев в пгт Ленинское Шабалинского района Кировской области председателем КСК Глушковой  М.Ю., заместителем прокурора Шабалинской прокуратуры Игошиным С.Г. с участием заместителя главы администрации Ленинского городского поселения Окуловой Н.В. и ????? Мельчакова Н. Л. установлено, что подрядчиком выполнены работы по валке деревьев в городских условиях диаметром до 300 мм и более 300 мм ( 139 штук ) в полном объеме.

Так же установлено,  что ООО «ТЕПЛОДОМ» в нарушение п.2.2.муниципального контракта выполнены работы  не в  полном объеме, а заказчиком приняты и оплачены не выполненные работы на сумму 32,8 тыс. руб.:

- подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли вручную размером 0,5х0,4 м в естественном грунте – 20 ям;

- посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 0,5х0,4 м – 20 деревьев или кустарников.

То есть заказчиком  подписаны недостоверные акт выполненных работ.

В актах выполненных работ объемы работ проверены и согласованы с ООО « Проект Сервис Плюс »(муниципальный контракт  № 69-1 на осуществление строительного контроля от 17.10.2019 на сумму 9892 руб. 80 коп.), что ставит под сомнение сам факт осуществления технического надзора. Таким образом, средства на оплату технадзора в сумме 9892  руб.80 коп. израсходованы в нарушение принципа результативности и эффективности использования бюджетных средств ( статья 34 Бюджетного кодекса РФ), т.е. неэффективно.

Председатель Контрольно-счетной

комиссии Шабалинского района                                            М. Ю.Глушкова

Заместитель прокурора

Шабалинской прокуратуры                                                     С. Г. Игошин

Глава администрации

Ленинского городского поселения				          В. М.Абрамов

Главный специалист, главный бухгалтер              	          Е. А. Жуйкова

Один экземпляр акта проверки получил: « ____ » ____________ 2020 года  _______

( подпись)

Настоящий акт составлен в 2 экземплярах.

1 экз. – Контрольно-счетная комиссия

2 экз.– - Администрация Ленинского городского поселения