КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ ШАБАЛИНСКОГО РАЙОНА

ул. Советская , 33, пгт. Ленинское , 612020 тел.: 8 953 677-87-75, факс (883345)2-11-01, E-mail: Shabalino-ksk@mail.ru

# ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам экспертно-аналитического мероприятия «Мониторинг реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды на территории Кировской области» и полноты устранения нарушений, выявленных предыдущей проверкой».

п. Ленинское                                                                        10 июля 2020 года

1. Основание для проведения экспертно - аналитического мероприятия:  п. 8 раздела 1 плана работы Контрольно-счетной комиссии Шабалинского района на 2020 год, утвержденного распоряжением председателя Контрольно-счетной комиссии Шабалинского района  от 25 декабря 2019 года № 30.

2. Цель экспертно -аналитического мероприятия:

Мониторинг реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды на территории Кировской области» и полноты устранения нарушений, выявленных предыдущей проверкой»

3. Предмет экспертно-аналитического мероприятия:

Документы, подтверждающие плановые и фактические объемы финансирования из областного бюджета, нормативные правовые акты, регламентирующие операции с бюджетными средствами, платежные и иные первичные документы, подтверждающие получение и расходование бюджетных средств, бухгалтерская и иная отчетность и документация.

4. Объекты экспертно - аналитического мероприятия:

# - Администрация Ленинского городского поселения Шабалинского района Кировской области.

5. Анализируемый период:  2019 год.

6. Сроки проведения экспертно -аналитического мероприятия:

с 06 июля 2020 года  по 10 июля 2020 года.

7. Основные результаты экспертно-аналитического мероприятия:

7.1. Оценка своевременности и полноты завершения мероприятий ФСГС по объектам 2019 года:

7.1.1 Количество объектов, завершенных в 2019 г. ( шт., % от плана):

По данным Кировстата численность постоянного населения по пгт Ленинское на 01.01.2019 года составляло 4530 человек.

Реализация мероприятий формирование современной городской среды в МО Ленинское городское поселение Шабалинского района Кировской области осуществлялось в 2019 году в отношении общественных территорий и дворовых территорий:

- включенных в перечень общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству ( приложение № 7 к  Государственной программе ):

* Кировская область, Шабалинский район, пгт Ленинское, ул. Ленина,                                      д. 3.

- включенных в перечень дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству ( приложение № 8 к  Государственной программе ):

* Кировская область, Шабалинский район, пгт. Ленинское, ул. Фрунзе, д.30б;

* Кировская область, Шабалинский район, пгт. Ленинское, ул. Фрунзе, д.30в;

* Кировская область, Шабалинский район, пгт. Ленинское, пер. Первомайский, д.1, д.2;

* Кировская область, Шабалинский район, пгт. Ленинское, пер. Первомайский, д.3.

В 2019 году завершено 5 объектов или 100 %: 4 дворовые территории и 1 общественная территория.

7.1.2. Объем выполненных и принятых заказчиком работ ( руб., % от плана):

Согласно Закону Кировской области от 18.12.2018 №210-ЗО «Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» (в редакции от 04.03.2019 № 224-ЗО, от 25.06.2019 № 267-ЗО) для выполнения мероприятий по формированию современной городской среды в 2019 году Ленинскому городскому поселению Шабалинского района Кировской области  предусмотрена субвенция в объеме 5260,2 тыс. рублей.

Решением Ленинской городской Думы от 17.12.2018 № 15/107 «О бюджете муниципального образования Ленинское городское поселение Шабалинского района Кировской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» (с изменениями  ) согласно Приложения № 8 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования Ленинское городское поселение Шабалинского района Кировской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов » администрации  Ленинского городского поселения Шабалинского района Кировской области как главному распорядителю бюджетных средств утверждены:

- по КБК 984 0409 120F255550 бюджетные ассигнования на реализацию программ формирования современной городской среды в размере 4263,92 тыс. рублей;

- по КБК 984 0503 120F255550 бюджетные ассигнования на реализацию программ формирования современной городской среды в размере 1049,41 тыс. рублей.

Паспортом муниципальной программы « Формирование современной городской среды в МО Ленинское городское поселение Шабалинского района Кировской области » в 2018-2022 годах» на 2019  год в Ленинском городском поселений предусмотрен объем бюджетных ассигнований в общей сумме 5313,334 тыс. рублей, в том числе: 5260,2 тыс.рублей - за счет средств областного бюджета, 53,134 тыс.рублей - за счет средств бюджета городского поселения.

Выполнено подрядчиками и принято заказчиком работ на сумму 5245,57 тыс. руб. или 100 % от плана, в том числе работ по муниципальным контрактам на выполнение работ по дворовым и общественным территориям.

7.1.3. Объем перечисленных подрядчикам, поставщикам, исполнителям средств ( руб., % от плана):

Администрацией Ленинского городского поселения на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий заключены четыре муниципальных контракта на общую сумму  3148627 рублей 14 коп. и 1 контракт на выполнение работ по благоустройству общественной территорий на сумму 2096944 руб. 80 коп.

Все контракты исполнены в установленный срок.

Подрядчикам, поставщикам, исполнителям перечислено 5245,57  тыс. руб.   или 100% от плана.

7.1.4.Выполнение показателей результативности мероприятий ФСГС за 2019 г.:

Порядок взаимодействия сторон при предоставлении субсидии урегулирован Соглашением между Министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области и администрацией Ленинского городского поселения Шабалинского района Кировской области от 30.03.2019  года № 33647151-1-2019-001 « О предоставлении  субсидий на поддержку формирования современной городской среды из бюджета Кировской области местному бюджету » (далее - Соглашение).

Приложением № 6 к Соглашению определены показатели результативности использования Субсидии:

| Наименование показателя | Значение показателей эффективности |
| --- | --- |
|  | План | Факт |
| Количество реализованных мероприятий по благоустройству общественных территорий ( единица ) | 1 | 1 |
| Количество реализованных мероприятий по благоустройству дворовых территорий ( единица) | 4 | 4 |
| Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальном образовании, на территории которого реализуются проекты по созданию комфортной городской среды (%) | 9 | 9 |
| Показатель реализации муниципальными образованиями мероприятий по цифровизации городского хозяйства ( усл. ед.) | 1 | 1 |

7.1.5. Выполнение обязательств по соглашениям с министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства ( сроки, показатели и др.):

Администрацией Ленинского городского поселения не выполнен                           п. 4.3.9.3. Соглашения по заключению контрактов по благоустройству дворовых территорий до 1 мая 2019 года ( 2 контракта заключены – 04.05.2019 года, 2 контракта заключены – 06.05.2019 года ).

7.1.6. Причины и последствия невыполнения ( несвоевременного, неполного выполнения ) мероприятий, объектов, показателей.

В нарушение п.5.1. муниципальных контрактов согласно Общих журналов работ № 1 работы по Благоустройству дворовых территории и общественной территории начались с опозданием от 44 дней до 112 дней ( с момента заключения контракта).

Несмотря на задержку с заключением контрактов и началом выполнения работ по муниципальным контрактам, все мероприятия выполнены в полном объеме и своевременно.

В нарушение статьи 309 Гражданского кодекса РФ и  2 муниципальных контрактов оплата работ произведена на 4 дня позже установленного 30 дневного срока.

Претензии и штрафные санкции со стороны подрядчика не поступали.

7.1.7. Оценка достоверности отчетности о реализации мероприятий ФСГС, в частности, при наличии фактов невыполнения                                              ( несвоевременного, неполного выполнения ) мероприятий, объектов, показателей.

Проверкой представленных в Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области от администрации Ленинского городского поселения отчетов о расходовании средств, направленных на мероприятия по ФСГС, фактов недостоверной отчетности не выявлено.

7.2. Доработка муниципальной нормативно-правовой базы, регламентирующей реализацию мероприятий ФСГС: новые НПА, корректировка действующих:

По представлению КСК  от 02 октября 2019 года № 6 администрацией Ленинского городского поселения Шабалинского района Кировской области внесены изменения:

1. В муниципальную программу « Формирование современной городской среды в муниципальном образовании Ленинское городское поселение Шабалинского района Кировской области »:

- дублирование раздела 2 Программы и раздела 4 Программы исключено;

- в разделе 4 предусмотрены  показатели эффективности и ожидаемый конечный результат, оценивающие реализацию поставленной задачи- создание универсальных механизмов вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий МО Ленинское городское поселение;

- общественная территория, по итогам рассмотрения предложений, включена в муниципальную программу;

- в программе предусмотрено условие о проведении мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения, возможность привлечения студенческих отрядов Кировской области к работам по благоустройству с определением формы их участия.

2. В постановление администрации Ленинского городского поселения от 01.11.2017  № 471 « Об утверждении порядка  проведения инвентаризации дворовых и общественных территорий, объектов недвижимого имущества и земельных участков, уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения на территории муниципального образования Ленинское городское поселение Шабалинского района Кировской области и состав муниципальной инвентаризационной комиссии по инвентаризации дворовых территорий, объектов недвижимого имущества и земельных участков, предоставленных для их размещения на территории муниципального образования Ленинское городское поселение Шабалинского района Кировской области»:

- пункт 2.9. Порядка читать в новой редакции « Последующая актуализация Паспортов территорий проводится не реже одного раза в год с момента проведения первичной  ( предыдущей ) инвентаризации.

3. Постановление администрации Ленинского городского поселения от 05.02.2018 № 17 « Об утверждении Порядка организации и проведения голосования по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы « Формирование современной городской среды в МО Ленинское городское поселение Шабалинского района Кировской области » отменить.

7.3. Оценка необходимости проведения гарантийных работ на объектах 2017-2019 г.г., устранение недостатков по гарантии.

По состоянию на 01.07.2020 года по объектам благоустройства дворовых и общественной территорий необходимость проведения гарантийных работ не выявлена. Объекты не имеют недостатков качества.

7.4. Устранение нарушений, выявленных предыдущей проверкой.

Контрольно-счетной комиссией Шабалинского района итоги проверки законности и эффективности использования бюджетных средств на реализацию мероприятий по формированию современной городской среды в населенных пунктах Кировской области за 2017-2018 годы и истекший период 2019 года направлены главе Шабалинского района, главе администрации Ленинского городского поселения, председателю Шабалинской районной Думы, председателю Ленинской городской Думы и прокуратуру Шабалинского района.

Результаты контрольного мероприятия  рассмотрены на депутатских комиссиях 22.10.2019 года, на заседании Шабалинской районной Думы 25.10.2019 года и на заседании Ленинской городской Думы 29.10.2019 года.

Направлено представление главе администрации Ленинского городского поселения.

По результатам рассмотрения представлена информация об устранении нарушений.

Представление КСК рассмотрено на очередном заседании Ленинской городской Думы 29.10.2019 с участием заинтересованных лиц.

Оплата по заключенным муниципальным контрактам произведена 30.09.2019 года.

До лиц, ответственных за заключение муниципальных контрактов доведены требования законодательства о недопустимости заключения муниципальных контрактов с нарушением срока.

За нарушение требований ФЗ от 05.04.2013 № 44-ФЗ, при реализации программы, к дисциплинарной ответственности привлечен зам. главы администрации поселения, объявлено замечание.

Предложения:

1. Направить заключение главе администрации Ленинского городского поселения Шабалинского района.

2. Направить заключение председателю Ленинской городской Думы.

Председатель Контрольно-счетной

комиссии Шабалинского района                                            М.Ю.Глушкова